## Slide 1
Début: 08/ 01 / 2018 Période: 12 / 01 / 2018 | Météo | Périmètre | Planning | Ressources | Budget | Points d’attention | Communication
Groupe X |  | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert
Blockchain
Faits marquants et réalisations de la période | Prochaines échéances sous 7 jours
BACKLOG 3 user stories définies Priorisation : *** 2 user stories à développer sur front & back SPRINT 1 : Démarrer 2 user stories pas complètement réalisé : login, créer un meeting Développement front fini: Login, Créer un meeting Développement back fini: Créer un meeting Développement front non fini: Développement back non fini: Login | SPRINT 2 : Finir les 2 users stories: Login & créer un meeting
Projet Blockchain |  |  |  |  |  |  | 
Jalons majeurs | 2018 |  |  |  |  |  | 
 | JAN. |  |  |  |  | FER. | 
 | S1 |  | S2 | S3 | S4 | S5 | 
A venir | Dans les temps | Risque de retard | En Retard | Date Révisée | Fait
A
Présentation de l’équipe et de la démarche
Atelier
Jalon clé
A
Backlog 1
Top points d’attention |  |  |  |  | 
Stt | Identifiant | Description | Actions | Resp. | Echéance
V |  |  |  |  | 
Backlog 2 à définir
Sprint 1
Comité projet
Définir 3 user stories
Développement front&back sur 2 user stories
Vérification et test
Définir 3 user stories
Développement front&back sur 2 user stories
Vérification et test
Continuer développement front&back sur 2 user stories
Affinement développement sur les taches précédents
Vérificaion et test
Sprint 2